王祖秀

2016/6/21

拿到项目后对需求进行分析，完成了对主要功能模块以及模块的二级功能的划分。

2016/6/22

编写软件需求规约文档，

2016/6/23

进行项目评审，老师指出了我们需求规约中存在的一些问题，让我们加以改进。

2016/6/24

今天主要是时序图的工作，描述了整个项目中每个功能的工作流程。

2016/6/27

今天主要是老师讲课，带我复习了和web相关的知识。

2016/6/28

学会了用svn进行版本的管理，开始搭建工程框架，决定采用hibernate3.3+struts2+spring3.0的框架进行开发。把主要的包结构设计好。（分为entity（实体），service（服务），action，还有额外的publicservice主要是放置过滤器和一些公共服务（比如查询用的类，分页用到的类）。

2016/6/29

和组内人员讨论了有关数据表设计的一些细节，同时和前端人员商讨后决定采用bootstrap框架进行界面设计。

2016/6/30

老师进行中期检查，进一步完善相关文档的编写。

2016/7/1

数据库完成表的生成，同时后台在项目反向生成实体和dao层。做好准备工作。

2016/7/4

开始主要功能的编写，今天先编写了一些公共服务，比如分页用到的page，登录用到的过滤器，文件上传用到的。还有搜索用到的类。

2016/7/5

今天编写我的伊甸园这个模块，今天先完成的是用户信息的修改，补全，还有访客模块的编写。基本采用ajax的异步操作。

2016/7/6

今天主要是完成用户私信的编写，从网上看了一个百度编辑器，开始没想到私信需要保存两次（接收方和发送方），导致卡住了一段时间。因为并没有把收件和发件设计成两张表，所以用了sendOrRic这个字段进行区分。实现了用户私信后标记为已读的功能。

2016/7/7

实现心情圈功能，开始想的是把所有用户好友取出来然后把所有心情做排序（相当于朋友圈）后面发现效率太低，于是用了个存储过程，采用游标对用户进行遍历，同时对时间进行筛选。虽然也有点瑕疵，不过效率提升了很多。

2016/7/8

实现我的心情功能，用户可以看到自己过去所发的心情。

2016/7/11

今天编写vip搜索，因为涉及到模糊查询，所以进行sql语句拼接的时候，用了很多判断，在数据库里面用like字段。

2016/7/12

完善自己的功能，整合整个前台功能。

2016/7/13

测试，录入数据，准备答辩。