**JavaEE实习工作日志：**

2016-06-20

听老师讲课，学习关于这次项目的相关知识。

2016-06-21

分析项目需求和各部分功能，编写需求规约文档，文档包括项目概述和具体需求，主要包括用户管理模块，积分管理模块，VIP会员管理模块，缘分搜索模块，活动管理模块，资讯模块。

2016-06-22

进一步完善需求规约的各部分功能细节，画各部分的用况图，有用况图概况、用户管理、超级管理员、顾问、VIP、缘分搜索、活动和资讯等模块的用况图。

根据需求规约，编写实现规约文档，主要包括对系统角色的进一步说明以及对各模块的简要说明、事件流、需求和前置后置条件的分析。

2016-06-23 周四

进行项目评审，通过老师提出的修改意见，修改需求规约和实现规约，尤其是实现规约开始对事件流的认识不是很清楚，基本流和备选流都写得有些问题，后面做了认真修改。

2016-06-24 周五

完善了上一天的文档修改，开始设计系统的大体页面布局，参考类似网站的布局，开始界面原型设计。

2016-06-27

进行网站首页的设计和网站整体风格的设定，复习web、js、jQuery等前端相关的知识。

2016-06-28

完成首页的设计，根据界面原型设计“缘分搜索”界面，包括普通搜索和择偶搜索页面，找一些显示用户信息的样式，使界面充实饱满。

2016-06-29

完善前一天的页面设计，并且整合目前已经写好的页面，做一些调整，包括位置，颜色，搭配方面等。

2016-06-30

开始设计“我的伊甸园”模块，即普通用户和VIP用户的个人空间，这个大的模块包括6个部分，今天主要完成前两个部分的规划设计，为相册和个人中心，设计他们的展示方式和布局。

2016-07-01

继续昨天的任务，主要写了我的心情，私信，和好友列表以及还有聊天这几部分，写了jQuery函数来控制导航栏不变，下面的内容部分的显示与隐藏，在这里有详细学习jQuery的使用。

2016-07-04

在周末的时候有加班完成“我的伊甸园”剩下的功能，包括查看访客和成为VIP两个部分。今天主要是整合所有前端页面，详细梳理css文件，js文件，和子页面的详细整理，交给后台编写人员，开始全面编写JavaEE后台代码。

2016-07-05

开始搭建项目，连接数据库，用SSH框架反向生成，了解上一周其他组员所写的功能，开始写“VIP专区”里的“约会技巧”模块，对这学期学习的JavaEE进行了复习。

2016-07-06

完成上一天的功能，开始写“VIP专区”里的“爱情顾问”模块，爱情顾问牵扯到三张表的一对多，一对一的联系，之前没有写过关联表，在这里用了半天时间学习表与表之间的关联具体在xml文件中的配置和相关写法。

2016-06-07

屡清楚user表、usertype表和loveteacher表之间的关系，并完成配置，写jsp文件和相关action、service和struts的配置，调试代码问题完成这一模块的功能实现。

2016-07-08

今天没有写后台的东西，在其他组员做的过程中发现页面出现了很多不完善的问题，比如“我的伊甸园”里面好友只能聊天，没有好友空间，相册和好友信息页面，发心情只有显示的心情没有发送心情的部分，所以，为了整体的功能完整性，今天把这些页面都一一补充完整，这些都是由于之前没有完全想清楚功能之间的联系所导致的问题，以后应该更认真细心一些，避免这些问题的出现。

2016-07-11

今天写“缘分搜索”模块的普通搜索，里面牵扯到分页问题和用hql语句写查询语句的问题，个人感觉比较困难，所以先了解了类似功能择偶搜索是怎样写的，搞清楚分页的具体实现和底层dao里面方法的编写，写了一个search类和page类方便调用。

2016-07-12

继续完成昨天的功能，在这里学会了JavaEE里面如何去debug，完成这个搜索功能，以及帮助别的组员处理一些前端页面的问题，比如位置表格分布显示和隐藏出现问题等。

2016-07-13

全组开始整合项目，测试整体功能，编写答辩文档，发现并解决一些小的问题，连接错误或者图片不显示等，因为之前数据库中有一些脏数据，所以清空数据库，重新加入各种数据进行进行测试，准备明天的答辩。