6月20号

在多媒体教室进行基本的实训流程和实习内容的讲解

6月21号

上午继续是上课，项目选题，编写测试计划，以及一部分的系统测试用例。

6月22号

分析相关的实体和数据项并设计基本的数据数据库

6月23号

老师对相关文档检查和评审，修改相关的文件，基本是将系统测试用例进行修改和完善。

6月24号

画概念模型图，将之前设计的设计的数据库实体绘制成概念图和物理模型图，并生成数据库。

6月27号

编写数据说明书，杜老师讲课，复习使用Hibernate进行数据库的反向生成实体类文件和相应的DAO文件。

6月28号

开启的远程数据库，在建立数据库之后的第二天重启数据库之后就再也打不开了。即root无法进行本地登录。在网上查找相关的资料获知是root失去权限导致的。修改和重新设置数据库花费大量的时间。

6月29号

符杰同学将ssh的框架搭建好，进行任务的分工，我主要是负责数据库部分，以及网站服务代码的编写，以及对后台管理系统的编写。开始写相关的服务。

6月30号

老师进行评审，提出修改意见，进一步完善数据库的设计。继续编写相关服务代码，进行编写局部功能的代码并进行了测试。

7月1号

完成部分服务的代码之后，开始实现后台的功能。

7月4号

将整个框架修改为后台的框架，并将其发送给另一位一起进行后台管理系统开发的同学。

7月5号

将后台的页面文件整合到一起，并开始编写后台的相关功能。

7月6号

完成后台的管理员登录功能，并修改相关的用户管理功能，原本用户列表管理是所有的用户，添加选择标签使其可以进行针对某一种类型的用户进行管理，并调试成功。实现下一页按钮之后是针对该种用户的搜索功能。

7月7号

开始编写后台系统对讨论主题和讨论主题对应的评论以及评论对应的回复的管理的功能，完成了讨论主题的管理和评论管理，以及调试关于评论的顺序bug，使用TreeSet修复评论的顺序每次刷新都不一样的bug。

7月8号

对后台的相关功能进行整合，添加了对于查看报名某一项活动的用户的功能。

7月11号

开始前台的相册功能的编写，实现相册上传和删除功能，并实现每次用户打开相册功能之后就进行自动加载用户的相片的功能。

7月12号

与小组成员一起对相册功能进行整合，并调试bug，修复因数据库中数据的原因导致的错误。（数据库中的某个外键对应的另一张表中并不存在。）

7月13号

编写择偶要求功能，已提供搜索功能进行使用。完成择偶要求模块的功能，并一起整合到前台系统中。并参与整个系统的整合测试，对后台管理系统进行整合测试并调试相关的bug。

7月14号

进行项目答辩，编写相关文档。